## Slide 1: 2DGP 중간발표
2021182003 김범진

## Slide 2: 프로젝트 진행정도
주차 | 일정 | 진행률
1주차 | 리소스 수집 및 프레임 워크 제작 | 90%
2주차 | 캐릭터, 몬스터 이동, npc 구현 | 70%
3주차 | 캐릭터 스킬, 충돌 로직 구현 | 0%
4주차 | 능력치 시스템, 아이템 구현 | 30%
5주차 | 전직 시스템 및 직업 추가 | 20%
6주차 | HP, MP 구현, UI 구현 | 0%
7주차 | 사운드 및 이펙트 추가 | 0%
8주차 | 보완 및 수정 | 0%

## Slide 3
맵과 몬스터 추가
플레이어 스킬 추가
전직시스템, 퀘스트 추가
‘사다리’ 이동 추가
HP, MP, 경험치 및 UI 구현
사운드 및 이펙트 추가
문제점
발판에서 떨어질 때 점프 애니메이션 미출력
앞으로의 개발계획